АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДРАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2025 года                №19

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондрашкинского сельского поселения администрация Кондрашкинского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Кондрашкинского

сельского поселения                                             В.И.Горбатов

Приложение к постановлению администрации Кондрашкинского сельского поселения

от 14.02.2025 №19

П О Р Я Д О К

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

- Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным бухгалтеров администрации поселения, на основе представленных годовых отчетов:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств местного и (или) регионального бюджетов уровню затрат.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и (или) регионального бюджетов.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

- Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются главе Кондрашкинского администрации поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

М Е Т О Д И К А оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется с учетом:

- оценки степени реализации муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) регионального бюджетов; - оценки степени достижения целей и выполнения муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации муниципальной программы

2.1. Степень реализации муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = М / М, где:в

СРм - степень реализации муниципальной программы;

Мв - количество выполненных, не менее чем на 95 процентов, мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М   - общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

2.3. В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местного и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий, принимается ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию

муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и

(или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на конец отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы в отчетном году по состоянию на конец отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств местного и (или) федерального бюджетов

4.1. Оценка эффективности использования средств местного и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой муниципальной программы как отношение степени реализации муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местных и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СР / СС , где:м	уз

Эис - эффективность использования средств местных и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации муниципальной программы, полностью или частично финансируемых из средств местных и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местных и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка степени достижения целей и (или) выполнения муниципальной программы

5.1. Для оценки степени достижения целей и (или) выполнения показателей муниципальной программы (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели и показателей муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.

5.3. Степень реализации отдельного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

СРп/п - степень процессного мероприятия муниципальной программы; СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя; N - число показателей. В случае, если СДп/ппз  больше 1, значение СДп/ппз  принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местных и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п  Эис, где

ЭРп/п - эффективность реализации муниципальной программы;

СРп/п - степень реализации муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств местных, и (или) федерального бюджетов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.